**INFORMACIJA APIE VALSTYBINIO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2014–2020 M.**

**PRIEMONIŲ VYKDYMĄ 2014–2019 METAIS**

**BIRŠTONO SAV.**

| **Priemonės nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Įvykdymo terminas** | **Vykdytojai** | **Priemonės vykdymo aprašymas** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1. | Gyventojams ar kitiems asmenims, kurių atliekų tvarkymą organizuoja savivaldybės, užtikrinti žaliųjų atliekų surinkimą ir tvarkymą arba tokių atliekų tvarkymą susidarymo vietoje | 2015 m. | Savivaldybės | 2019 m. Birštono savivaldybėje susidariusias žaliąsias atliekas gyventojai nemokamai galėjo pristatyti į Birštono stambiųjų bei kitų atliekų ir kompostavimo aikštelę, esančią Saulėtekio g. 23, Birštono vs. |
| 2.3.5. | Organizuoti maisto/virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir (ar) individualų kompostavimo, įrengti pakankamus pajėgumus šios maisto/virtuvės atliekoms apdoroti. | 2018 m. | Savivaldybės | 2019 metais Birštono mieste buvo įrengta naujai požeminių konteinerių maisto atliekoms rinkti. |