**INFORMACIJA APIE VALSTYBINIO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2014–2020 M.**

**PRIEMONIŲ VYKDYMĄ 2017–2019 METAIS**

**PAKRUOJO RAJONO SAV.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Uždaviniai** | **Priemonės pavadinimas** | **Atsakingi vykdytojai** | **Informacija apie priemonės vykdymą 2017 m.** | **Informacija apie priemonės vykdymą 2018 m.** | **Informacija apie priemonės vykdymą 2019 m.** |
| 1. | 2.3. sukurti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo pajėgumus. | 2.3.1. gyventojams ar kitiems asmenims (pavyzdžiui, gėlių parduotuvėms, kapinėms ir kita), kurių atliekų tvarkymą organizuoja savivaldybės, užtikrinti žaliųjų atliekų surinkimą ir tvarkymą arba tokių atliekų tvarkymą susidarymo vietoje | savivaldybės | Vykdant projektą „Šiaulių regiono komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ per 2012-2014 m. Pakruojo rajono individualių valdų gyventojams buvo nupirkta ir išdalinta 1000 vnt. 600 litrų talpos kompostavimo dėžių ir 2840 vnt. 140-240 litrų talpos žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių. | Pakruojo rajono individualių valdų gyventojams buvo nupirkta ir išdalinta 1000 vnt. 600 litrų talpos kompostavimo dėžių ir 2840 vnt. 140-240 litrų talpos žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių.  Gyventojai žaliąsias atliekas gali pristatyti į Žeimelio atliekų priėmimo punktą bei žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, adresu Aleknaičių k., Pakruojo r. | Pakruojo rajono individualių valdų gyventojams buvo nupirkta ir išdalinta 1000 vnt. 600 litrų talpos kompostavimo dėžių ir 2840 vnt. 140-240 litrų talpos žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių.  Gyventojai žaliąsias atliekas gali pristatyti į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, adresu Aleknaičių k., Pakruojo r. |
|  |  | 2.3.3. įrengti mechaninio biologinio arba mechaninio apdorojimo įrenginius, kuriuose būtų atskiriamos ir apdorojamos arba perduodamos toliau apdoroti biologiškai skaidžios atliekos | savivaldybės | Siekiant vykdyti ES nustatytų užduočių dėl biologiškai skaidžių atliekų kiekio mažinimo sąvartynuose įgyvendinimą, sukuriant modernią ir efektyvią atliekų tvarkymo infrastruktūrą 2016 m. sausio mėn. įgyvendinant projektą „Šiaulių regiono biologiškai skaidžių atliekų infrastruktūros plėtra“ (toliau - Projektas) užbaigti Šiaulių regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių, Jurgeliškių k. 9, Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių raj. sav. statybos darbai.  Nuo 2016 m. kovo 31 d. pradėjus veikti MBA įrenginiams visos mišrios komunalinės atliekos nukreipiamos į šiuos įrenginius ir šalinamos Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne tik esant MBA įrenginių gedimui. Apdorojimo metu iš mišrių komunalinių atliekų srauto atskiriami mišiniai iš perdirbimui tinkamų ir perdirbimui netinkamų antrinių žaliavų ir pakuotės atliekų, biologiškai skaidžios atliekos (BSA), juodieji metalai ir metalinės pakuotės. Kitos atliekos, kurios nėra tinkamos apdoroti įrenginiuose, ir kurios, atsitiktinai pateko į mišrių komunalinių atliekų srautą, mechaniniu būdu atskiriamos prieš apdorojimą. MBA įrenginiais atskiriama ir apdorojama ne mažiau kaip 20 000 t/metus BSA ir užtikrinama, kad sąvartyne šalinamos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos neviršys Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plane nustatytų didžiausių leistinų šalinti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekių Pakruojo rajono savivaldybei: 2016-2017 metais – 2,659 tūkst. t/m, 2018-2019 metais – 2,364 tūkst. t/m, o nuo 2020 m. – 2,068 tūkst. t/m.  Vadovaujantis mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymų ataskaitomis ir komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitomis, pašalintas sąvartyne komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekis iš Pakruojo r. sav. 2016 m. – 539,353 t, visas kiekis su į sąvartyną pašalintu ir priimtu į MBA – 1651,76 t/m.  2017 m. mišrios komunalinės atliekos į Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyną nebepateko, kadangi visos buvo apdorojamos MBA įrenginiuose.  2017 m. keturis kartus per metus buvo vykdyti į MBA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbai. Pagal ataskaitų duomenis, visas priimtas į MBA biologiškai skaidžių atliekų kiekis iš Pakruojo r. sav. 1287,241 t/m. | 2018 metais Šiaulių regione buvo eksploatuojami mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo įrenginiai.  2018 m. mišrios komunalinės atliekos į Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyną nebepateko, kadangi visos buvo apdorojamos MBA įrenginiuose.  2018 m. keturis kartus per metus buvo vykdyti į MBA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbai. Pagal ataskaitų duomenis, visas priimtas į MBA biologiškai skaidžių atliekų kiekis iš Pakruojo r. sav. 1250,450 t/m. | 2019 metais Šiaulių regione buvo eksploatuojami mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo įrenginiai.  2019 m. mišrios komunalinės atliekos į Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyną nebepateko, kadangi visos buvo apdorojamos MBA įrenginiuose. Po apdorojimo gautos biologiškai skaidžios atliekos kompostuojamos. |
|  |  | 2.3.5. organizuoti maisto / virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir (ar) individualų kompostavimą, įrengti pakankamus pajėgumus šioms maisto / virtuvės atliekoms apdoroti | savivaldybės |  | Šiaulių regiono gyventojai jau nuo 2013 m. yra aprūpinti biologiškai skaidžių atliekų surinkimo konteineriais, dalis maisto ir virtuvės atliekų (vaisiai, daržovės, kt.) jau yra faktiškai surenkamos ir tvarkomos kompostuojant Šiaulių regione esančiose kompostavimo aikštelėse. Todėl atsiradus reikalavimui nuo 2019 m. rinkti maisto ir virtuvės atliekas, planuojama išplėsti esamą biologiškai skaidžių atliekų surinkimą.  Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 1999-07-14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatytais reikalavimais maisto ir virtuvės atliekų surinkimui, maisto ir virtuvės atliekos turi būti renkamos miestuose, kuriuose yra daugiau nei 50 000 gyventojų.  Siekiant išanalizuoti susidarančius Šiaulių regiono maisto ir virtuvės atliekų kiekius ir galimybes pradėti atskirą maisto ir virtuvės atliekų surinkimą, atlikta maisto ir virtuvės atliekų surinkimo ir sutvarkymo Šiaulių regiono savivaldybėse galimybių studija. Pasiūlytos 4 alternatyvos. Įvertinus įvairias maisto ir virtuvės atliekų surinkimo bei tvarkymo alternatyvas Šiaulių regione, aplinkosauginė ir ekonominė analizė parodė, kad efektyviausia yra surinktas maisto ir virtuvės atliekas transportuoti į Šiaulių regiono MBA įrenginius. Ten šias bioskaidžias atliekas smulkinti, maišyti ir, esant poreikiui, papildomai pridėti smulkintų žaliųjų atliekų. | Šiaulių regiono gyventojai jau nuo 2013 m. yra aprūpinti biologiškai skaidžių atliekų surinkimo konteineriais, dalis maisto ir virtuvės atliekų (vaisiai, daržovės, kt.) jau yra faktiškai surenkamos ir tvarkomos kompostuojant Šiaulių regione esančiose penkiose kompostavimo aikštelėse. Todėl atsiradus reikalavimui nuo 2020 m. rinkti maisto ir virtuvės atliekas, planuojama išplėsti esamą biologiškai skaidžių atliekų surinkimą.  Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 1999-07-14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatytais reikalavimais maisto ir virtuvės atliekų surinkimui, maisto ir virtuvės atliekos turi būti renkamos miestuose, kuriuose yra daugiau nei 50 000 gyventojų.  Siekiant išanalizuoti susidarančius Šiaulių regiono maisto ir virtuvės atliekų kiekius ir galimybes pradėti atskirą maisto ir virtuvės atliekų surinkimą, atlikta maisto ir virtuvės atliekų surinkimo ir sutvarkymo Šiaulių regiono savivaldybėse galimybių studija. Pasiūlytos 4 alternatyvos. Įvertinus įvairias maisto ir virtuvės atliekų surinkimo bei tvarkymo alternatyvas Šiaulių regione, aplinkosauginė ir ekonominė analizė parodė, kad efektyviausia yra surinktas maisto ir virtuvės atliekas transportuoti į Šiaulių regiono MBA įrenginius. Ten šias bioskaidžias atliekas smulkinti, maišyti ir, esant poreikiui, papildomai pridėti smulkintų žaliųjų atliekų. |
|  |  | 2.3.6. teikti finansinę paramą bandomiesiems biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamojo surinkimo (ir tvarkymo) projektams, apimantiems visuomenės švietimą ir gerosios praktikos sklaidą | Aplinkos ministerija, savivaldybės | Apie biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamųjų priemonių įsigijimą, dalijimą parengti ir publikuoti pranešimai, komentarai, straipsniai Šiaulių regiono spaudoje, parengti informaciniai pranešimai internetinėje žiniasklaidoje, sukurti ir transliuoti informaciniai reportažai, autorinės laidos per televiziją.  Įgyvendinant Projektą, ŠRATC nuolat savo lėšomis ir iniciatyva atliko visuomenės švietimą, skatinantį vengti atliekų susidarymo, o susidarius – jas tinkamai rūšiuoti ir/ar tvarkyti jų susidarymo vietoje, t. y. skatintas namudinis kompostavimas. Visuomenė buvo informuota, kad mišriame atliekų sraute esančių biologiškai skaidžių atliekų sutvarkymui šalia regioninio sąvartyno pastatyti komunalinių atliekų apdorojimo įrenginiai, apie jų pajėgumą, regionui teikiamą naudą. Kitos viešinimo priemonės: pastatytas nuolatinis aiškinamasis stendas, informacinis stendas. | Apie biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamųjų priemonių įsigijimą, dalijimą parengti pranešimai, komentarai, straipsniai, kurie publikuoti Šiaulių regiono spaudoje, parengti informaciniai pranešimai internetinėje žiniasklaidoje, sukurti ir transliuoti informaciniai reportažai, autorinės laidos per televiziją.  Įgyvendinant Projektą, ŠRATC nuolat savo lėšomis ir iniciatyva atliko visuomenės švietimą, skatinantį vengti atliekų susidarymo, o susidarius – jas tinkamai rūšiuoti ir/ar tvarkyti jų susidarymo vietoje, t. y. skatintas namudinis kompostavimas. Visuomenė buvo informuota, kad mišriame atliekų sraute esančių biologiškai skaidžių atliekų sutvarkymui šalia regioninio sąvartyno pastatyti komunalinių atliekų apdorojimo įrenginiai, apie jų pajėgumą, regionui teikiamą naudą. Kitos viešinimo priemonės: pastatytas nuolatinis aiškinamasis stendas, informacinis stendas. | Apie biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamųjų priemonių įsigijimą, dalijimą parengti pranešimai, komentarai, straipsniai, kurie publikuoti Šiaulių regiono spaudoje, parengti informaciniai pranešimai internetinėje žiniasklaidoje, sukurti ir transliuoti informaciniai reportažai, autorinės laidos per televiziją.  Įgyvendinant Projektą, ŠRATC nuolat savo lėšomis ir iniciatyva atliko visuomenės švietimą, skatinantį vengti atliekų susidarymo, o susidarius – jas tinkamai rūšiuoti ir/ar tvarkyti jų susidarymo vietoje, t. y. skatintas namudinis kompostavimas. Visuomenė buvo informuota, kad mišriame atliekų sraute esančių biologiškai skaidžių atliekų sutvarkymui šalia regioninio sąvartyno pastatyti komunalinių atliekų apdorojimo įrenginiai, apie jų pajėgumą, regionui teikiamą naudą. Kitos viešinimo priemonės: pastatytas nuolatinis aiškinamasis stendas, informacinis stendas. |
| 2. | 2.4. plėtoti rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemas | 2.4.1. pastatyti nustatytais atstumais reikiamą kiekį antrinių žaliavų surinkimo konteinerių arba taikyti kitas antrinių žaliavų surinkimo priemones | savivaldybės | Visos Pakruojo rajono individualios valdos 2016 m. aprūpintos konteineriais, skirtais stiklo ir plastiko surinkimui. Viso nupirkta ir išdalinta 7465 vnt. konteinerių, skirtų stiklo surinkimui ir 7465 vnt. plastiko surinkimui.  VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ iki 2019 metų pabaigos numato įgyvendinti investicinį projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“. Projekto metu Pakruojo r. savivaldybėje planuojama įrengti konteinerines komunalinių atliekų surinkimo aikšteles, skirtas mišrių komunalinių, pakuotės ir pakuotės atliekų, antrinių žaliavų (stiklo, plastiko, popieriaus), tekstilės bei biologiškai skaidžių atliekų surinkimui ir rekonstruoti atliekų priėmimo punktą jo vietoje įrengiant didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę. | Visos Pakruojo rajono individualios valdos aprūpintos konteineriais, skirtais stiklo ir plastiko surinkimui. Viso nupirkta ir išdalinta 7465 vnt. konteinerių, skirtų stiklo surinkimui ir 7465 vnt. plastiko surinkimui.  VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ iki 2019 metų pabaigos numato įgyvendinti investicinį projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“. Projekto metu Pakruojo r. savivaldybėje planuojama įrengti konteinerines komunalinių atliekų surinkimo aikšteles, skirtas mišrių komunalinių, pakuotės ir pakuotės atliekų, antrinių žaliavų (stiklo, plastiko, popieriaus), tekstilės bei biologiškai skaidžių atliekų surinkimui ir rekonstruoti atliekų priėmimo punktą jo vietoje įrengiant didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę.  Suplanuota įrengti: 40 vnt. antžeminių konteinerių aikštelių, jose pastatyti 247 vnt. antžeminių konteinerių, rekonstruoti atliekų priėmimo punktą ir jo vietoje įrengti 1 vnt. didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelę ir pastatyti 13 naujų didelių gabaritų atliekų surinkimo konteinerių. | Visos Pakruojo rajono individualios valdos aprūpintos konteineriais, skirtais stiklo ir plastiko surinkimui. Viso nupirkta ir išdalinta 7465 vnt. konteinerių, skirtų stiklo surinkimui ir 7465 vnt. plastiko surinkimui.  VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ iki 2020 metų pabaigos numato įgyvendinti investicinį projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“. Projekto metu Pakruojo r. savivaldybėje planuojama įrengti konteinerines komunalinių atliekų surinkimo aikšteles, skirtas mišrių komunalinių, pakuotės ir pakuotės atliekų, antrinių žaliavų (stiklo, plastiko, popieriaus), tekstilės bei biologiškai skaidžių atliekų surinkimui ir rekonstruoti atliekų priėmimo punktą jo vietoje įrengiant didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę.  Suplanuota įrengti: 40 vnt. antžeminių konteinerių aikštelių, jose pastatyti 247 vnt. antžeminių konteinerių, rekonstruoti atliekų priėmimo punktą ir jo vietoje įrengti 1 vnt. didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelę ir pastatyti 13 naujų didelių gabaritų atliekų surinkimo konteinerių. |
|  |  | 2.4.2. didinti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių skaičių arba taikyti kitas atliekų surinkimo priemones (pavyzdžiui, apvažiuojant) | savivaldybės | Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje, Aleknaičių kaime, įrengta ir eksploatuojama didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelė, rajoninis atliekų priėmimo punktas ir įrengtas 1 atliekų priėmimo punktas.  Paslaugų teikėjas iš rajono gyventojų 2 kartus per metus surenka didelio gabarito atliekas apvažiavimo būdu pagal patvirtintą ir viešai paskelbtą grafiką.  Apie šių atliekų surinkimą ir priėmimą skelbiama savivaldybės, ŠRATC internetinėje svetainėje, seniūnijose, vietinėje spaudoje, televizijoje, reklaminėse skrajutėse ir kitomis informavimo priemonėmis. | Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje, Aleknaičių kaime, įrengta ir eksploatuojama didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelė, rajoninis atliekų priėmimo punktas ir atliekų priėmimo punktas.  Paslaugų teikėjas iš rajono gyventojų 2 kartus per metus surenka didelio gabarito atliekas apvažiavimo būdu pagal patvirtintą ir viešai paskelbtą grafiką.  Apie šių atliekų surinkimą ir priėmimą skelbiama savivaldybės, ŠRATC internetinėje svetainėje, seniūnijose, vietinėje spaudoje, televizijoje, reklaminėse skrajutėse ir kitomis informavimo priemonėmis. | Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje, Aleknaičių kaime, įrengta ir eksploatuojama didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelė, rajoninis atliekų priėmimo punktas ir atliekų priėmimo punktas.  Paslaugų teikėjas iš rajono gyventojų 2 kartus per metus surenka didelio gabarito atliekas apvažiavimo būdu pagal patvirtintą ir viešai paskelbtą grafiką.  Apie šių atliekų surinkimą ir priėmimą skelbiama savivaldybės, ŠRATC internetinėje svetainėje, seniūnijose, vietinėje spaudoje, televizijoje, reklaminėse skrajutėse ir kitomis informavimo priemonėmis. |
|  |  | 2.4.3. regioniniuose ir savivaldybių atliekų tvarkymo planuose numatyti ir taikyti buityje susidarančių pavojingųjų ir tekstilės atliekų surinkimo priemones, taip pat ir surinkimą apvažiuojant | savivaldybės | Pakruojo rajono savivaldybės gyventojai pavojingas buities ir tekstilės atliekas nemokamai gali pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę ir rajoninį atliekų priėmimo punktą. | Pakruojo rajono savivaldybės gyventojai pavojingas buities ir tekstilės atliekas nemokamai gali pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę ir rajoninį atliekų priėmimo punktą. | Pakruojo rajono savivaldybės gyventojai pavojingas buities ir tekstilės atliekas nemokamai gali pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę ir rajoninį atliekų priėmimo punktą. |
| 3. | 3.1. užtikrinti, kad visiems atliekų turėtojams būtų sudarytos sąlygos naudotis viešąja komunalinių atliekų tvarkymo paslauga | 3.1.1. visiems atliekų turėtojams teikti viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą, atitinkančią minimalius kokybės reikalavimus, kuriuos nustato Aplinkos ministerija | savivaldybės | Paslauga teikiama. | Atliekų turėtojams teikiama viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga atitinka minimalius kokybės reikalavimus. | Atliekų turėtojams teikiama viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga atitinka minimalius kokybės reikalavimus. |
| 4. | 6.1. didinti visuomenės sąmoningumą atliekų tvarkymo srityje | 6.1.2. šviesti ir informuoti visuomenę regioniniu lygiu: pristatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą (akcentuoti kaip visumą), esamą surinkimo ir tvarkymo infrastruktūrą, pasirinktą apmokestinimą, gyventojų teises ir pareigas, galimybes rūšiuoti atliekas | regioniniai atliekų tvarkymo centrai, savivaldybės | Įgyvendinant šią priemonę, 2016 m. parengti 4 informaciniai straipsniai rajono spaudoje, 2 informaciniai pranešimai internetinėje žiniasklaidoje, vestas 1 seminaras švietimo ir ugdymo įstaigoje, parengta ir patalpinta informacija Pakruojo r. sav. tinklapyje – 10 vnt. organizuota ir dalyvauta savivaldybės organizuotuose renginiuose, visuomenės švietimo projektuose – 1 vnt.  2017 m. ši priemonė taip pat aktyviai buvo įgyvendinama, dalyvauta seminaruose, parengti straipsniai, informacija talpinta Pakruojo r. sav. tinklapyje.  2017 m. ŠRATC vykdė akciją „KONTIS IR TVARKIUS lopšeliams-darželiams“. 2018 m. numatoma tęsti akciją ir aplankyti visus Pakruojo rajone esančius lopšelius-darželius. Akcijos tikslas – visiems Šiaulių regiono lopšeliams-darželiams padovanoti pasakų knygų apie rūšiavimą „Kontis ir Tvarkius“ ir vaikus paskatinti rūšiuoti. Kiekvienai aplankytai grupei padovanota – po knygą „Kontis ir Tvarkius“, taip pat su vaikais kalbėtasi apie atsakingą atliekų tvarkymą, rūšiavimą. Vaikai taip pat turėjo galimybę ir patys pabandyti rūšiuoti pakuočių ir kitas atliekas.  2017 m. VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ organizuotame konkurse „Pakuočių sektoriaus lyderiai 2017“, VšĮ „Šiaulių regiono atliekų centrui“ už akciją „KONTIS IR TVARKIUS lopšeliams-darželiams“ skirta I vieta kategorijoje „Gyventojus rūšiuoti paskatinusi iniciatyva“.  Reguliariai atnaujinama ŠRATC internetinė svetainė, kurioje skelbiama aktuali informacija apie įstaigos veiklą, komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, atskirus jos objektus, komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Informaciniai pranešimai atliekų tvarkymo tema skelbiami ir rajonų savivaldybių internetinėse svetainėse. Nuolat atnaujinamas ŠRATC profilis socialiniame tinkle FACEBOOK, kuriame skelbiama aktuali informacija, vyksta diskusijos atliekų tvarkymo klausimais. | Įgyvendinant šią priemonę, 2018 m. parengti 2 informaciniai straipsniai rajono spaudoje, 8 informaciniai pranešimai internetinėje žiniasklaidoje, parengta ir patalpinta informacija Pakruojo r. sav. tinklapyje – 8 vnt. transliuotos 4 informacinės laidos/reportažai per regioninę televizija ir 3 informacinės laidos/reportažai per nacionalinę televiziją.  Įgyvendintas regioninis 5-12 klasių moksleivių vaizdo klipų konkursas, skirtas atliekų mažinimo savaitei paminėti.  Naujienų portale www.etaplius.lt sukurtoje rubrikoje „Atliekų tvarkymas“ reguliariai talpinami straipsniai apie atliekų tvarkymą ir surinkimą Šiaulių regiono gyventojams.  Socialiniame tinke facebook organizuota atvira diskusija Šiaulių regiono gyventojams, kurioje gyventojai galėjo reikšti savo nuomonę dėl netvarkos prie daugiabučių namų konteinerių ir pateikti sprendimus dėl tokių situacijų sprendimo.  Reguliariai atnaujinama ŠRATC internetinė svetainė, kurioje skelbiama aktuali informacija apie įstaigos veiklą, komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, atskirus jos objektus, komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Informaciniai pranešimai atliekų tvarkymo tema skelbiami ir rajonų savivaldybių internetinėse svetainėse. | Įgyvendinant šią priemonę, 2019 m. parengti 5 informaciniai straipsniai rajono spaudoje, 5 informaciniai pranešimai internetinėje žiniasklaidoje, parengta ir patalpinta informacija Pakruojo r. sav. tinklapyje – 5 vnt., transliuota 11 informacinių laidų per regioninę televiziją.  Įgyvendintas regioninis 1-12 klasių moksleivių piešinių konkursas, skirtas atliekų mažinimo savaitei paminėti  2019 m. aplankyta viena Pakruojo r. ugdymo įstaiga.  Naujienų portale www.etaplius.lt sukurtoje rubrikoje „Atliekų tvarkymas“ reguliariai talpinami straipsniai apie atliekų tvarkymą ir surinkimą Šiaulių regiono gyventojams, parengti 43 straipsniai.  Nuolat atnaujinama informacija ŠRATC tinklapyje, naujienų skiltyje 2019 m. paskelbti 102 informaciniai pranešimai ir skelbimai aktualiais atliekų tvarkymo klausimais. Socialiniame tinke Facebook nuolat talpinama aktuali informacija, atsakoma į gyventojų klausimus, taip pat siekiant savo skelbiamu turiniu sudominti gyventoju buvo organizuoti 6 konkursai.  2019 m. liepos mėn. Šiaulių regiono gyventojai buvo pakviesti į ekskursiją po Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyną, kvietimu pasinaudojo ir į sąvartyną atvyko 19 Šiaulių regiono gyventojų. Dalyvauta festivalyje ,,Naisių vasara” kuriame, gyventojus supažindinome su atliekų tvarkymo infrastruktūra bei teisingu atliekų rūšiavimu. Organizuotas susitikimas su Pakruojo gyventojais pristatant projektą ,,Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“. |
|  |  | 6.1.3. bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis, rengti ir įgyvendinti bendrus visuomenės švietimo ir informavimo atliekų prevencijos ir atliekų tvarkymo klausimais projektus | Aplinkos ministerija, nevyriausybinės aplinkosaugos organizacijos, savivaldybės | Priemonė vykdoma. Kiekvienais metais iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos skiriamos lėšos Nevyriausybinių organizacijų, švietimo įstaigų aplinkosauginių projektų vykdymui. | Priemonė vykdoma. Kiekvienais metais iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos skiriamos lėšos Nevyriausybinių organizacijų, švietimo įstaigų aplinkosauginių projektų vykdymui. | Priemonė vykdoma. Kiekvienais metais iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos skiriamos lėšos Nevyriausybinių organizacijų, švietimo įstaigų aplinkosauginių projektų vykdymui. |
| 5. | 6.2. tobulinti valstybės ir savivaldybės institucijų darbuotojų kompetenciją atliekų tvarkymo klausimais | 6.2.1. dalyvauti tarptautiniuose renginiuose ir konferencijose, seminaruose, darbiniuose susitikimuose; organizuoti susitikimus su kitų valstybių institucijomis, organizuoti bendrus renginius su savivaldybių, atliekų surinkėjų ir tvarkytojų asociacijomis, skleisti gerąją bendradarbiavimo patirtį Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje | Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, savivaldybės | Nuolat dalyvaujama įvairiuose konferencijose, seminaruose, tarptautiniuose renginiuose. 2016 m. dalyvauta:   1. Parodoje „IFAT`2016 – Pasaulinė vandens valymo technologijų, atliekų šalinimo ir perdirbimo, žaliavų valdymo paroda“ (Miunchenas, Vokietija). 2. VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ organizuotoje metinėje konferencijoje-diskusijoje „Koordinatės: 54.70 N, 25.27 E“. 3. Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos seminare. 4. VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ organizuotame susitikime-diskusijoje „Aplinkosauginis visuomenės švietimas ir informavimas. Ar galime efektyviau? 5. Baltijos šalių diskusijų forume „Atliekų tvarkymas 2016“. 6. Valstybinio atliekų tvarkymo 2015 m. plano įgyvendinimo rezultatai ir diskusija „Ar valstybinis atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planas yra pakankamas pasiekti 2020 m. atliekų tvarkymo tikslus?“   2017 m. dalyvauta:  1. VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ jubiliejinėje metinėje konferencijoje-diskusijoje „5-ti metai kartu. Saldu ar kartu?“  2. Pakuočių sektoriaus renginyje „Pakuočių sektorius 2017“.  3. Vokietijoje, Hanoverio mieste, 7-ojoje tarptautinėje konferencijoje „Nuo atliekų iki išteklių 2017“ („Waste-to-Resources 2017“).  4. VšĮ „Žiedinė ekonomika“ organizuotoje konferencijoje „Maisto atliekų surinkimas (Zero Waste savivaldybėse)“.  5. Konferencijoje-diskusijų forume „Atliekų tvarkymas 2017“.  6. Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos organizuotame seminare. | 2018 m. aktyviai dalyvauta Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų veikloje.  Dalyvauta seminaruose ir konferencijose:  1. Vykta į Estiją, susipažinta su eksploatuojamais sąvartynais, kietojo atgautojo kuro gamyklomis bei atliekų paruošimo naudoti pakartotinai įmonės veikla.  2. Konferencijoje „Atliekų tvarkymas Klaipėdos regione: tikslai ir perspektyvos“.  3. Konferencijoje „Atliekų tvarkymo aktualijos Lietuvoje“.  4. Konferencijoje #HRSAVAITĖLIETUVA HR | PERSONALAS & DARBO TEISĖ 2018.  5. Tarptautiniame inovatyviame renginyje ECOMONDO 2018.  6. Konferencijoje-diskusijų forume „Atliekų tvarkymas 2018“.  7. Pažintinė išvyka Šiaurės Italijoje – maisto/virtuvės atliekų surinkimas ir tvarkymas.  8. Priimti svečiai iš Latvijos (atstovai iš B&C and bio waste treatment company „Meliorators J”, State organization „Regulators”, Waste service company „Vides Serviss”, Latvian State University, Waste service company „Clean R”, Waste service company „Eko Baltija Vide“, Analytic service laboratory „Virsma”, Bio waste service company „Moss&Moss“, Waste service company „Pilsētvides serviss”). Vizito tikslas – susipažinti su atliekų tvarkymo sistema Šiaulių regione. | 2019 m. aktyviai dalyvauta Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų veikloje, įvairiuose seminaruose ir konferencijose. Susipažinta su kitų šalių praktika tvarkant atliekas (pažintinė išvyka 2019 m. birželio 25-28 dienomis Vokietijoje, kurios metu dalintasi gerąją praktika įvairių atliekų surinkimo bei tvarkymo srityje, atliekų apdorojimo galimybėmis mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, domėtasi vykdomomis iniciatyvomis, kurių metu keičiamasi nebereikalingais, tačiau naudoti tinkamais daiktais), dalyvauta verslo ir pasiekimų parodoje „Šiauliai’19“, konferencijoje-diskusijų forume „Atliekų tvarkymas 2019“. |