**INFORMACIJA APIE VALSTYBINIO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2014–2020 M.**

**PRIEMONIŲ VYKDYMĄ 2019 METAIS**

**PLUNGĖS RAJONO SAV.**

| **Priemonės Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Įvykdymo terminas** | **Priemonės vykdymo aprašymas** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1. | Gyventojams ar kitiems asmenims (pavyzdžiui, gėlių parduotuvėms, kapinėms ir kita), kurių atliekų tvarkymą organizuoja savivaldybės, užtikrinti žaliųjų atliekų surinkimą ir tvarkymą arba tokių atliekų tvarkymą susidarymo vietoje | 2015 m. | 2019 m. individualių valdų savininkams pradėta dalinti 2800 vnt. žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių. 2019 m. kolektyvinėse atliekų aikštelėse pradėta įrengti 40 vnt. 1,3 m3 ir 20 vnt. 10m3 talpos žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių prie kapinių. |
| 2.3.3. | Įrengti mechaninio biologinio arba mechaninio apdorojimo įrenginius, kuriuose būtų atskiriamos ir apdorojamos arba perduodamos toliau apdoroti biologiškai skaidžios atliekos | 2015 m. | Priemonė įvykdyta. Įrengtas mechaninio biologinio apdorojimo įrenginys, kuriame yra atskiriamos ir apdorojamos biologiškai skaidžios atliekos. |
| 2.3.5. | Organizuoti maisto/virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir (ar) individualų kompostavimą, įrengti pakankamus pajėgumus šioms maisto/virtuvės atliekoms apdoroti. | 2018 m. | Nevykdoma. |
| 2.4.1. | Pastatyti nustatytais atstumais reikiamą kiekį antrinių žaliavų surinkimo konteinerių arba taikyti kitas antrinių žaliavų surinkimo priemones | 2014–2017 m. | Priemonė vykdoma. Šiuo metu turime bendro naudojimo aikštelėse 62 vnt. konteinerių popieriui, 60 vnt. plastikui ir 69 vnt. stiklui.2015 m. spalio 23 d. buvo pasirašyta Dotacijos sutartis su Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondu. Iš viso per 2016 m. Plungės r. sav. buvo aprūpinta 8200 namų valdų po vieną 120 l konteinerį stiklo atliekoms surinkti ir 240 l talpos konteinerį visų rūšių pakuočių atliekų surinkimui (išskyrus stiklą). Plungės mieste ir rajone 2019 m. pradėta įrengti 60 aikštelių kuriuose su 124 konteineriais skirtais popieriaus, stiklo ir plastiko rūšiavimui. |
| 2.4.2. | Didinti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių skaičių arba taikyti kitas atliekų surinkimo priemones | 2014–2020 m. | Priemonė vykdoma. Veikia didelių gabaritų surinkimo aikštelė ir taikomas atliekų surinkimas apvažiuojant. |
| 2.4.3. | Regioniniuose ir savivaldybių atliekų tvarkymo planuose numatyti ir taikyti buityje susidarančių pavojingųjų ir tekstilės atliekų surinkimo priemones, taip pat ir surinkimą apvažiuojant | 2014–2020 m. | Priemonė vykdoma. Veikia didelių gabaritų surinkimo aikštelė ir taikomas pavojingų atliekų surinkimas apvažiuojant. |
| 3.1.1. | Visiems atliekų turėtojams teikti viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą, atitinkančią minimalius kokybės reikalavimus, kuriuos nustato Aplinkos ministerija | 2014–2020 m. | 2019 metais Ignalinos rajono savivaldybė komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikė 98 % gyventojų. |
| 6.1.2. | Šviesti ir informuoti visuomenę regioniniu lygiu: pristatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą (akcentuoti kaip visumą), esamą surinkimo ir tvarkymo infrastruktūrą, pasirinktą apmokestinimą, gyventojų teises ir pareigas, galimybes rūšiuoti atliekas | 2015–2020 metai | Priemonė vykdoma. Šviečiama ir informuojama visuomenė regioniniu lygiu: pristatoma komunalinių atliekų tvarkymo sistema, esama surinkimo ir tvarkymo infrastruktūra, atliekų tvarkymo apmokestinimas, gyventojų teisės ir pareigos, galimybės rūšiuoti atliekas. Pagal projektą ,,Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra Telšių regione'' atliktas pirkimas ,,Visuomenės informavimo ir švietimo atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais paslaugų pirkimas'' ir 2018m. gegužės 11 d. pasirašyta sutartis. Šiuo metu vyksta šios sutarties įgyvendinimas. Švietimo įstaigos įtraukiamos į Europos atliekų mažinimo savaitės renginių vykdymą ir dalyvavimą. |
| 6.1.3. | Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis, rengti ir įgyvendinti bendrus visuomenės švietimo ir informavimo atliekų prevencijos ir atliekų tvarkymo klausimais projektus | 2014–2020 m. | Priemonė vykdoma. Bendradarbiauta su VšĮ ,,Darom" ir gamintojų ir importuotojų organizacijomis įgyvendinant bendrus visuomenės švietimo ir informavimo atliekų prevencijos ir atliekų tvarkymo klausimais projektus. Informacija apie atliekų tvarkymą buvo teikiama vietinėje spaudoje, internetinėje erdvėje, susitikimuose su gyventojais, Plungės rajono seniūnijų seniūnais. Lankytasi švietimo įstaigose ir skaityti pranešimai atliekų tvarkymo tema. |
| 6.2.1. | Dalyvauti tarptautiniuose renginiuose ir konferencijose, seminaruose, darbiniuose susitikimuose; organizuoti susitikimus su kitų valstybių institucijomis, organizuoti bendrus renginius su savivaldybių, atliekų surinkėjų ir tvarkytojų asociacijomis, skleisti gerąją bendradarbiavimo patirtį Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje | 2014–2020 metai | 2019 m. dalyvauta konferencijoje-diskusijų forume: Atliekų tvarkymas 2019. 2019 m. dalyvauta seminare „Atliekų tvarkymo sektoriaus problemos savivaldybėse ir jų sprendimo būdai“. 2019 m. dalyvauta konferencijoje „Kaip tvarkysime pakuotes: sprendimai švariai ateičiai“. |